**表1 广东省普通公路灾损中断总体情况表**

数据日期：截至2024年12月31日8时

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **路线编号** | **桩号范围** | **发生位置** | **中断发生时间** | **中断类型** | **中断原因** | **抢通措施** | **预计恢复时间** |
| 1 | S526 | K17+900-K17+950 | 清远市英德市东华镇鸡斗窝村路段 | 2024年8月10日08时45分 | 灾损路段 | 由于边坡塌方导致交通双向中断，塌方量约4500立方米。现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 现场人员驻守；设置提醒标识牌；采取交通管制  为保障过往人民群众的安全，目前英德市公路事务中心已对该塌方路段实施采取封闭双 | 2025年12月31日  18时00分 |
| 2 | S223 | K266+350-K266+650 | 梅州市五华县华阳镇小拔村路段 | 2024年4月28日08时40分 | 灾损路段 | 由于路基下边坡塌方等原因导致交通双向中断，塌方量约2500立方米。现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 设置提醒标识牌；现场人员驻守；采取交通管制  设置提醒标志牌，拉警戒线，交通管制措施，现场安排人员驻守指挥。 | 2025年1月24日  10时00分 |
| 3 | S267 | K51+000-K52+400 | 广州市花都区炭步镇红峰村路段 | 2024年4月27日21时00分 | 灾损路段 | 由于右侧高边坡受涉路施工开挖影响，导致高边坡受损，路面出现下沉开裂情况，经花都区住建局、炭步镇政府、交警部门及相关专家综合研判，于4月27日对该路段实施全封闭。现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 采取交通管制；设置提醒标识牌  当地部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施 | 2025年1月25日  23时00分 |
| 4 | Y933 | K0+319-K0+319 | 肇庆市德庆县武垄镇竹村路段 | 2024年8月30日16时30分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约45米，技术状况：三类，桥龄：51年） | 采取交通管制 桥两端已用铁皮围挡，禁止通行 | 2025年12月30日17时00分 |
| 5 | CI04 | K2+290-K2+310 | 梅州市五华县安流镇低坑村路段 | 2024年8月19日19时08分 | 灾损路段 | 由于路基塌方等原因导致交通双向中断，塌方量约80立方米。现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 设置提醒标识牌；采取交通管制 采取交通管制，封闭道路。 | 2025年1月31日10时00分 |
| 6 | C176 | K0+050-K0+070 | 清远市连山壮族瑶族自治县小三江镇高明村委会白屋村路段 | 2024年8月16日14时30分 | 灾损路段 | 由于边坡塌方等原因导致交通双向中断，塌方量约500立方米。现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 采取交通管制；设置提醒标识牌 当地部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施 | 2025年5月30日18时00分 |
| 7 | Y481 | K1+600-K1+610 | 湛江市徐闻县锦和镇沟西村委会下洋村路段 | 2024年8月13日17时45分 | 灾损路段 | 由于边坡塌方等原因导致交通双向中断，塌方量约640立方米。现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 现场人员驻守；采取交通管制；设置提醒标识牌 当地部门在现场已实施现场人员驻守、采取交通管制、设置提醒标识牌等措施 | 2025年2月13日23时00分 |
| 8 | C351 | K1+500-K1+850 | 梅州市五华县转水镇黄龙村路段 | 2024年7月28日17时42分 | 灾损路段 | 由于边坡塌方等原因导致交通双向中断，塌方量约1000立方米。现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 设置提醒标识牌；采取交通管制 当地部门在现场已实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施 | 2025年1月31日10时00分 |
| 9 | Y212 | K0+050-K0+150 | 梅州市丰顺县 留隍镇田坫村路段 | 2024年7月26日13时00分 | 灾损路段 | 由于水淹路面后存在安全隐患等原因导致交通双向中断，水深约130厘米。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约60米，技术状况：一类，桥龄：30年） | 设置提醒标识牌；采取交通管制；安排人员及机械应急抢通；现场人员驻守 当地部门在现场已实施设置提醒标识牌、采取交通管制、安排人员及机械应急抢通、现场人员驻守等措施 | 2025年3月6日14时00分 |
| 10 | Y194 | K3+809-K3+817 | 肇庆市封开县金装镇红泥桥路段 | 2024年7月10日14时17分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约8米，技术状况：五类，桥龄：32年） | 采取交通管制；设置提醒标识牌；安排人员及机械应急抢通 当地部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌、安排人员及机械应急抢通等措施 | 2025年12月10日15时00分 |
| 11 | CB72 | K0+409-K0+409 | 梅州市平远县东石镇大屋村路段 | 2024年6月20日08时25分 | 灾损路段 | 由于桥梁损坏等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约28米，技术状况：三类，桥龄：42年） | 采取交通管制；安排人员及机械应急抢通；设置提醒标识牌 当地部门在现场已实施采取交通管制、安排人员及机械应急抢通、设置提醒标识牌等措施 | 2025年12月31日23时00分 |
| 12 | CH10 | K0+240-K0+240 | 梅州市平远县热柘镇上山村路段 | 2024年6月20日08时12分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约40米，技术状况：三类，桥龄：33年） | 设置提醒标识牌；采取交通管制；安排人员及机械应急抢通；现场人员驻守 当地部门在现场已实施设置提醒标识牌、采取交通管制、安排人员及机械应急抢通、现场人员驻守等措施 | 2025年12月31日23时00分 |
| 13 | Y158 | K0+759-K0+759 | 梅州市平远县大柘镇东片村路段 | 2024年6月20日08时56分 | 灾损路段 | 由于洪水导致交通中断，无人员伤亡，无车辆滞留，实施采取交通管制措施（此路段属性桥梁，名称：振东桥，长度：70米，技术等级：三类，桥龄：36年）。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约70米，技术状况：三类，桥龄：36年） | 采取交通管制；设置提醒标识牌；现场人员驻守 当地部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌、现场人员驻守等措施 | 2025年12月31日23时00分 |
| 14 | Y113 | K0+000-K0+050 | 梅州市梅县区松源镇新南村路段 | 2024年6月18日08时05分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约17米，技术状况：二类，桥龄：76年） | 设置提醒标识牌；采取交通管制；安排人员及机械应急抢通；现场人员驻守 当地部门在现场已实施设置提醒标识牌、采取交通管制、安排人员及机械应急抢通、现场人员驻守等措施 | 2025年8月15日15时00分 |
| 15 | Y512 | K4+453-K4+466 | 云浮市郁南县连滩镇逍遥迳心村路段 | 2024年6月18日12时30分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约13米，技术状况：二类，桥龄：28年） | 采取交通管制；安排人员及机械应急抢通；设置提醒标识牌；现场人员驻守 当地部门在现场已实施采取交通管制、安排人员及机械应急抢通、设置提醒标识牌、现场人员驻守等措施。已开展桥梁重建施工。 | 2025年1月27日18时00分 |
| 16 | Y366 | K0+330-K0+685 | 梅州市梅县区白渡镇沙坪村路段 | 2024年6月17日16时40分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约190米，技术状况：五类，桥龄：89年） | 采取交通管制；现场人员驻守；设置提醒标识牌 当地部门在现场已实施采取交通管制、现场人员驻守、设置提醒标识牌等措施 | 2025年10月30日17时00分 |
| 17 | C611 | K0+661-K0+661 | 梅州市平远县东石镇村庄路段 | 2024年6月16日09时33分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约52米，技术状况：五类，桥龄：32年） | 采取交通管制；设置提醒标识牌；安排人员及机械应急抢通；现场人员驻守 当地部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌、安排人员及机械应急抢通、现场人员驻守等措施 | 2025年12月31日23时00分 |
| 18 | CD62 | K0+170-K0+320 | 韶关市乐昌市两江镇普乐村路段 | 2024年6月16日18时30分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约21米，技术状况：二类，桥龄：18年） | 安排人员及机械应急抢通；设置提醒标识牌；现场人员驻守；采取交通管制 当地部门在现场已实施安排人员及机械应急抢通、设置提醒标识牌、现场人员驻守、采取交通管制等措施 | 2025年1月31日10时00分 |
| 19 | Y690 | K4+785-K4+885 | 河源市和平县古寨镇梅华村路段 | 2024年4月25日15时30分 | 灾损路段 | 由于边坡塌方等原因导致交通双向中断，塌方量约1500立方米。现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 设置提醒标识牌；采取交通管制；安排人员及机械应急抢通 当地部门在现场已实施设置提醒标识牌、采取交通管制、安排人员及机械应急抢通等措施 | 2025年1月25日15时00分 |
| 20 | X808 | K6+237-K6+800 | 清远市连山壮族瑶族自治县小三江镇鹿鸣路路段 | 2024年4月21日08时41分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约53米，技术状况：二类，桥龄：54年） | 采取交通管制；现场人员驻守；设置提醒标识牌 当地部门在现场已实施采取交通管制、现场人员驻守、设置提醒标识牌等措施 | 2025年5月31日08时00分 |
| 21 | C058 | K0+480-K0+500 | 韶关市新丰县梅坑镇大岭村路段 | 2024年4月20日09时08分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约32米，技术状况：一类，桥龄：26年） | 设置提醒标识牌；采取交通管制；安排人员及机械应急抢通 当地部门在现场已实施设置提醒标识牌、采取交通管制、安排人员及机械应急抢通等措施 | 2025年6月20日12时00分 |
| 22 | C207 | K0+040-K0+100 | 韶关市新丰县梅坑镇张田村路段 | 2024年4月19日20时12分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约50米，技术状况：二类，桥龄：24年） | 采取交通管制；现场人员驻守；设置提醒标识牌 当地部门在现场已实施采取交通管制、现场人员驻守、设置提醒标识牌等措施 | 2025年6月20日10时00分 |
| 23 | C193 | K0+597-K0+607 | 茂名市茂南区山阁镇烧酒村路段 | 2023年10月23日08时48分 | 灾损路段 | 现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约6米，技术状况：二类，桥龄：16年） | 设置提醒标识牌；采取交通管制 | 2025年1月31日10时00分 |
| 24 | CQ12 | K0+109-K0+109 | 茂名市化州市江湖镇连界村路段 | 2023年10月21日16时40分 | 灾损路段 | 现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 现场人员驻守；设置提醒标识牌；采取交通管制 | 2025年1月31日10时00分 |
| 25 | CI02 | K0+306-K0+306 | 茂名市化州市平定镇东岸城村路段 | 2023年10月21日16时00分 | 灾损路段 | 现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 现场人员驻守；设置提醒标识牌；采取交通管制 | 2025年1月31日10时00分 |
| 26 | C364 | K0+788-K0+788 | 茂名市化州市平定镇旺耀村路段 | 2023年10月21日10时00分 | 灾损路段 | 现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约21米，技术状况：二类，桥龄：27年） | 设置提醒标识牌；现场人员驻守；采取交通管制 | 2025年1月31日10时00分 |
| 27 | Y375 | K0+945-K0+945 | 茂名市化州市平定镇Y375线那宾村路段 | 2023年10月20日19时50分 | 灾损路段 | 受台风“三巴”带来的强降雨影响，造成那宾桥被冲毁，交通中断。。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约7米，技术状况：三类，桥龄：21年） | 现场人员驻守；设置提醒标识牌 | 2025年1月31日10时00分 |
| 28 | Y805 | K5+480-K5+495 | 茂名市化州市平定镇那平村路段 | 2023年10月20日17时40分 | 灾损路段 | 受台风“三巴”带来的强降雨影响，路基、路面被冲毁，交通中断。。现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 现场人员驻守；设置提醒标识牌 | 2025年1月31日10时00分 |
| 29 | Y381 | K2+680-K2+695 | 茂名市化州市平定镇那平村路段 | 2023年10月20日15时50分 | 灾损路段 | 现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 设置提醒标识牌；现场人员驻守 | 2025年1月31日10时00分 |
| 30 | Y838 | K0+279-K0+279 | 茂名市高州市金山街道文龙村路段 | 2023年10月20日16时56分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁等原因导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约12米，技术状况：三类，桥龄：47年） | 设置提醒标识牌；采取交通管制 无人员伤亡，无车辆滞留。无绕行路线。 | 2025年7月30日17时00分 |
| 31 | X820 | K11+380-K11+397 | 云浮市罗定市连州镇蒲垌村委路段 | 2023年10月20日11时42分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约17米，技术状况：四类，桥龄：29年） | 设置提醒标识牌；现场人员驻守；采取交通管制 现已围蔽施工 | 2025年3月15日12时00分 |
| 32 | C311 | K0+318-K0+342 | 云浮市罗定市分界镇金河村路段 | 2023年10月20日13时45分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约24米，技术状况：五类，桥龄：34年） | 设置提醒标识牌；采取交通管制；现场人员驻守 目前正围蔽施工 | 2025年6月30日18时00分 |
| 33 | X481 | K24+250-K24+262 | 云浮市罗定市龙湾镇双合村委路段 | 2023年10月20日10时40分 | 灾损路段 | 目前已围蔽施工，已建设临时便道。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约12米，技术状况：四类，桥龄：28年） | 设置提醒标识牌；现场人员驻守；采取交通管制 无人员伤亡，无车辆滞留 | 2025年6月30日18时00分 |
| 34 | C304 | K0+193-K0+217 | 云浮市罗定市分界镇金垌石角村路段 | 2023年10月20日11时43分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约24米，技术状况：五类，桥龄：33年） | 现场人员驻守；设置提醒标识牌；采取交通管制 目前围蔽施工中 | 2025年6月30日18时00分 |
| 35 | C946 | K0+018-K0+036 | 云浮市罗定市罗镜镇新榕新西村委路段 | 2023年10月20日09时18分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约18米，技术状况：五类，桥龄：33年） | 设置提醒标识牌；现场人员驻守；采取交通管制 目前已围蔽施工 | 2025年6月30日10时00分 |
| 36 | C319 | K0+770-K0+818 | 云浮市罗定市分界镇石牌村万田路段 | 2023年10月20日12时45分 | 灾损路段 | 由于桥梁冲毁导致交通双向中断。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约48米，技术状况：五类，桥龄：23年） | 设置提醒标识牌；现场人员驻守；采取交通管制 目前已围蔽施工 | 2025年7月30日15时00分 |
| 37 | X479 | K9+947-K9+947 | 云浮市罗定市连州镇连州桥路段 | 2023年9月8日00时00分 | 灾损路段 | 青桐电站桥（桥长30米，建于1999年，四类桥）被冲毁，造成公路中断，车辆暂时无法通行。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约30米，技术状况：四类，桥龄：24年） | 其他 当地公路部门已封闭该路段交通，禁止车辆和行人通行 | 2025年6月30日17时00分 |
| 38 | C806 | K0+741-K0+771 | 云浮市罗定市泗纶镇青桐村委青桐电站桥路段 | 2023年9月5日07时00分 | 灾损路段 | 路基下塌。现场无人员伤亡，无车辆滞留 | 设置提醒标识牌；采取交通管制 | 2025年1月31日10时00分 |
| 39 | X377 | K19+265-K19+265 | 清远市英德市大站镇侧塘村侧塘桥路段 | 2023年6月25日5时00分 | 灾损路段 | 侧塘桥（该桥建于1997年，为二类桥，全长20米）因洪涝造成该桥的1号墩基础掏空、下沉、倾斜导致交通中断，无人员伤亡。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约20米，技术状况：二类，桥龄：26年） | 采取交通管制 目前当地公路部门已封闭交通，禁止一切行人及车辆通行 | 2025年1月31日10时00分 |
| 40 | Y468 | K0+446-K0+446 | 清远市英德市白沙镇水中一桥路段 | 2023年3月29日09时30分 | 灾损路段 | 受连日强降雨影响，清远市英德市白沙镇水中一桥（桥长约40米）被河水冲塌造成交通中断，无人员伤亡。现场无人员伤亡，无车辆滞留，该桥长度：约40米，技术状况：未定级，桥龄：24年） | 设置提醒标识牌 目前该桥已进行封闭并设置警示标志 | 2025年1月31日10时00分 |
| 备注：普通公路未抢通灾损路段40处，其中：国省道未抢通灾损路段3处（广州市1处、梅州市1处、清远市1处），农村公路未抢通灾损路段37处（韶关市3处、河源市1处、梅州市9处、湛江市1处、茂名市8处、肇庆市2处、清远市4处、云浮市9处）。 | | | | | | | | |