附件1

2025年国庆中秋双节期间全省普通公路灾损中断路段明细表

| 序号 | 地级 以上市 | 发生位置 | 中断发生时间 | 中断原因 | 抢通措施 | 预计恢复时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市 | 省道S249线乳源必背钓鱼台（K99+750-K99+810）段 | 2025年9月21日8时30分 | 路基塌方，路面掏空。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施交通管制措施。 | 2025年12月21日9时 |
| 2 | 河源市 | 村道CM22线东源叶谭儒步陶口桥，K0+071-K0+076 | 2025年7月31日22时36分 | 约6米长桥梁被冲毁，二类，20年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施交通管制措施。 | 2025年12月1日 20时 |
| 3 | 河源市 | 村道C843线龙川黄布新隆桥，K0+445-K0+475 | 2025年6月18日15时40分 | 约25米长桥梁损坏，三类，27年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施交通管制措施。 | 2025年12月31日16时 |
| 4 | 梅州市 | 乡道Y113线梅县松源龙宫桥K0+000-K0+050 | 2024年6月18日8时5分 | 约17米长桥梁损坏，二类，76年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施设置提醒标识牌，采取交通管制，安排人员和机械应急抢通等。 | 2025年10月15日15时 |
| 5 | 梅州市 | 乡道Y366线梅县白渡镇沙坪村白渡大桥（老桥）K0+330-K0+685 | 2024年6月17日16时40分 | 桥梁损坏。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约190米。技术状况：五类。桥龄：89年）。 | 当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年10月30日17时0分 |
| 6 | 梅州市 | 乡道Y183线兴宁合水镇麻坑村K5+600-K5+610 | 2025年6月17日15时40分 | 路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施安排人员及机械应急抢通、设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2025年10月30日16时0分 |
| 7 | 梅州市 | 乡道Y158线平远大柘镇东片村振东桥K0+759-K0+759 | 2024年6月20日8时56分 | 桥梁损坏。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约70米。技术状况：三类。桥龄：36年）。 | 当地交通运输和公路部门在现场已实施交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年12月31日23时0分 |
| 8 | 梅州市 | 村道CB72线平远东石镇大屋村老祖房桥K0+409-K0+409 | 2024年6月20日8时25分 | 桥梁损坏。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约28米。技术状况：三类。桥龄：42年）。 | 当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、安排人员及机械应急抢通、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年12月31日23时0分 |
| 9 | 梅州市 | 村道C611线平远东石镇村庄石礤桥K0+661-K0+661 | 2024年6月16日9时33分 | 桥梁损坏。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约52米。技术状况：五类。桥龄：32年）。 | 当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌、安排人员及机械应急抢通等措施。 | 2025年12月31日 23时0分 |
| 10 | 梅州市 | 国道G235线丰顺潘田镇芒头地路段K2029+675-K2029+725 | 2025年9月27日8时50分 | 边坡塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施，滑坡边坡不稳定，仍有继续滑坡风险，目前暂不具备通车条件。 | 2025年10月29日 18时0分 |
| 11 | 梅州市 | 乡道Y212线丰顺留隍镇田站水面桥K0+050-K0+150 | 2024年7月26日13时0分 | 水淹路面后存在安全隐患。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约60米。技术状况：一类。桥龄：30年）。 | 当地交通运输和公路部门在现场已实施设置提醒标识牌、采取交通管制、安排人员及机械应急抢通等措施。 | 2025年12月6日 14时0分 |
| 12 | 梅州市 | X043线五华河东镇大嵩村K3+185-K3+215 | 2025年7月22日8时2分 | 路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施安排人员及机械应急抢通、设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2025年12月31日 18时0分 |
| 13 | 惠州市 | 省道S254线博罗横河镇横河桥K117+106-K117+106 | 2025年4月18日10时45分 | 桥梁损坏。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约78米。技术状况：三类。桥龄：52年）。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年10月30日 17时0分 |
| 14 | 惠州市 | 县道X221线龙门地派镇K21+970-K22+000 | 2025年8月6日10时0分 | 路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年10月7日 14时0分 |
| 15 | 汕尾市 | 乡道Y527线陆丰西南镇黄塘村K1+219-K2+014 | 2025年9月20日16时0分 | 路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施采取交通管制、设置提醒标识牌、安排人员及机械应急抢通等措施。 | 2025年12月30日 16时0分 |
| 16 | 湛江市 | 乡道Y932线吴川长岐镇枕岭村二车岭桥K2+600-K2+700 | 2025年7月23日16时7分 | 桥梁冲毁。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约35米。技术状况：三类。桥龄：52年）。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2026年1月23日 16时0分 |
| 17 | 湛江市 | 乡道Y224线徐闻锦和镇红星村石盘桥K4+377-K4+405 | 2025年6月30日17时40分 | 桥梁台背冲毁。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约28米。技术状况：二类。桥龄：57年）。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2026年6月30日 18时0分 |
| 18 | 茂名市 | 乡道Y344线电白那霍镇石龙村对面河桥K0+926-K0+926 | 2025年6月18日16时2分 | 桥梁冲毁。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约53米。技术状况：一类。桥龄：5年）。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2026年12月31日23时0分 |
| 19 | 茂名市 | 乡道Y343线电白那霍镇覃坑村垌头桥K0+051-K0+051 | 2025年6月18日15时54分 | 桥梁损坏。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约49米。技术状况：四类。桥龄：36年）。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施安排人员及机械应急抢通、设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2025年12月31日23时0分 |
| 20 | 茂名市 | 县道X842线电白那霍镇水石村梅子琅桥K4+699-K4+699 | 2025年6月18日18时17分 | 桥梁桥面下沉、基础掏空。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约34米。技术状况：三类。桥龄：26年）。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施安排人员及机械应急抢通、设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2025年12月31日18时0分 |
| 21 | 茂名市 | 村道CB54线电白那霍镇新塘村企石桥K0+172-K0+172 | 2025年6月19日21时25分 | 桥梁损坏。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约26米。技术状况：三类。桥龄：24年）。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2026年12月31日23时0分 |
| 22 | 茂名市 | 村道C001线电白望夫镇田面村坭涌桥K0+118-K0+118 | 2025年6月25日11时6分 | 桥梁损坏。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约48米。技术状况：三类。桥龄：26年）。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2026年12月31日23时0分 |
| 23 | 茂名市 | 村道CB49线电白那霍镇谢观村良田堡桥K0+158-K0+158 | 2025年6月25日17时36分 | 桥梁损坏。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约43米。技术状况：一类。桥龄：24年）。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2025年12月31日17时0分 |
| 24 | 茂名市 | 村道CVD1线化州新安镇岐山村涵洞K1+632-K1+652 | 2025年6月20日16时25分 | 涵洞坍塌。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2025年12月31日16时0分 |
| 25 | 茂名市 | 村道CQ12线化州江湖镇连界村山塘路段K0+109-K0+109 | 2023年10月21日16时40分 | 边坡塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2026年2月28日 11时0分 |
| 26 | 茂名市 | 乡道Y805线化州平定镇那平村路段K5+480-K5+495 | 2023年10月20日17时40分 | 边坡塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2025年12月31日17时0分 |
| 27 | 茂名市 | 乡道Y011线信宜北界镇北界村路段K2+770-K2+790 | 2025年5月18日18时27分 | 路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年10月18日18时0分 |
| 28 | 肇庆市 | 村道CA49线四会迳口镇上坑桥K0+905-K0+917 | 2025年8月6日7时10分 | 桥梁冲毁。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约12米。技术状况：二类。桥龄：51年）。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施安排人员及机械应急抢通、设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2025年12月31日15时0分 |
| 29 | 肇庆市 | 县道X824线德庆高良镇降面村路段K13+123-K17+000 | 2025年6月20日18时2分 | 存在多处边坡塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2025年11月20日18时0分 |
| 30 | 肇庆市 | 村道C993线德庆高良镇江南村罗金桥K0+476-K0+476 | 2025年6月16日12时20分 | 桥梁冲毁。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约24.9米。技术状况：二类。桥龄：6年）。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2027年7月15日 15时0分 |
| 31 | 肇庆市 | 村道C881线德庆高良镇山根桥K0+018-K0+018 | 2025年6月15日12时2分 | 桥梁冲毁。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约35米。技术状况：二类。桥龄：36年）。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施采取交通管制、设置提醒标识牌、安排人员及机械应急抢通等措施。 | 2026年7月18日 12时0分 |
| 32 | 肇庆市 | 乡道Y933线德庆武垄镇植村桥K0+319-K0+319 | 2024年8月30日16时30分 | 桥梁冲毁。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约45米。技术状况：三类。桥龄：51年）。 | 桥两端已用铁皮围挡，禁止通行。 | 2025年12月30日17时0分 |
| 33 | 肇庆市 | 村道C347线怀集中洲镇水下桥K0+100-K0+180 | 2025年6月17日12时56分 | 桥梁冲毁。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约75米。技术状况：二类。桥龄：27年）。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2026年7月20日 12时0分 |
| 34 | 肇庆市 | 乡道Y780线封开南丰镇开明桥K0+000-K0+017 | 2025年8月3日10时56分 | 桥梁损坏。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约17米。技术状况：二类。桥龄：30年）。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2026年8月20日 18时0分 |
| 35 | 肇庆市 | 乡道Y814线封开南丰社区龙吟桥K1+588-K1+620 | 2025年8月5日11时18分 | 桥梁冲毁。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约32米。技术状况：二类。桥龄：56年）。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2026年8月30日 18时0分 |
| 36 | 肇庆市 | 乡道Y905线怀集中州镇下蓝坑桥K2+274-K2+286 | 2025年6月17日6时34分 | 桥梁冲毁。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约12米。技术状况：二类。桥龄：40年）。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制、安排人员及机械应急抢通等措施。 | 2026年12月24日10时0分 |
| 37 | 肇庆市 | 乡道Y905线怀集中州镇坑州桥K3+010-K3+022 | 2025年6月17日10时44分 | 桥梁冲毁。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约10米。技术状况：二类。桥龄：40年）。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制、安排人员及机械应急抢通等措施。 | 2026年12月23日11时0分 |
| 38 | 清远市 | 乡道Y253线清城飞来峡路段K1+000-K1+100 | 2025年8月7日17时0分 | 边坡塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2025年10月7日 17时0分 |
| 39 | 清远市 | 村道CA08线清新太平镇大竹坝路段K0+100-K0+800 | 2025年8月14日15时8分 | 路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施安排人员及机械应急抢通、设置提醒标识牌、道路封闭等措施。 | 2025年12月31日15时0分 |
| 40 | 清远市 | 村道C618线清新禾云镇南社村马安山桥K0+740-K0+780 | 2025年8月4日12时40分 | 桥梁损坏。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约33米。技术状况：五类。桥龄：21年）。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施安排人员及机械应急抢通、设置提醒标识牌等措施，已封闭交通。 | 2025年12月31日12时0分 |
| 41 | 清远市 | 乡道Y215线清新龙颈镇龙东村路段K5+300-K5+310 | 2025年6月16日15时50分 | 路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2026年4月30日 0时0分 |
| 42 | 清远市 | 村道CD39线清新龙颈镇石崇村龙新路圆管涵K0+940-K0+980 | 2025年5月7日17时0分 | 漫水桥石崇低水桥水深约50厘米。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年12月30日12时0分 |
| 43 | 清远市 | 乡道Y352线清新龙颈镇建星桥K0+443-K0+483 | 2025年5月7日1时0分 | 桥梁冲毁。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约40米。技术状况：二类。桥龄：41年）。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2026年5月7日 9时0分 |
| 44 | 清远市 | 乡道Y652线英德浛洸镇鱼水村路段K3+100-K3+105 | 2025年8月7日17时50分 | 涵洞冲毁。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2025年12月31日17时0分 |
| 45 | 清远市 | 省道S526线英德东华镇鸡斗窝村路段K17+900-K17+950 | 2024年8月10日8时45分 | 边坡塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 为保障过往人民群众的安全，目前英德市公路事务中心已对该塌方路段实施采取封闭双向交通管制措施。 | 2025年12月31日18时0分 |
| 46 | 清远市 | 村道CF12线连州九陂四联村何屋桥K1+090-K1+130 | 2025年7月2日17时10分 | 桥梁损坏。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约28米。技术状况：五类。桥龄：28年）。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2026年12月31日17时0分 |
| 47 | 清远市 | 村道C927线佛冈水头镇龙凤伯佳桥K0+295-K0+310 | 2025年8月5日14时15分 | 路面下沉。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约52米。技术状况：二类。桥龄：36年）。 | 当地交通运输和公路部门已在现场实施安排人员及机械应急抢通、采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年11月30日 17时0分 |
| 48 | 清远市 | 村道C176线连山小三江镇白屋村K0+050-K0+070 | 2024年8月16日14时30分 | 边坡塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门在现场已实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。 | 2025年12月31日23时0分 |
| 49 | 云浮市 | 村道CB62线罗定附城街道丰盛村委路段K0+418-K0+458 | 2025年6月19日16时55分 | 路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2025年12月31日17时0分 |
| 50 | 云浮市 | 县道X820线罗定连州镇蒲垌村K14+256-K14+261 | 2025年6月19日8时40分 | 路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2026年6月30日 18时0分 |
| 51 | 云浮市 | 村道CD40线罗定附城康任段，K1+161-K1+181 | 2025年6月15日17时40分 | 路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施设置提醒标识牌、采取交通管制等措施。 | 2025年10月30日 18时0分 |
| 52 | 云浮市 | 村道C806线罗定泗纶镇青桐村委青桐电站桥K0+741-K0+771 | 2023年9月5日7时0分 | 桥梁冲毁。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约30米。技术状况：四类。桥龄：24年）。 | 当地交通运输和公路部门已封闭该路段交通，禁止车辆和行人通行。 | 2025年12月31日17时0分 |
| 53 | 云浮市 | 村道C311线罗定分界镇金河口桥K0+318-K0+342 | 2023年10月20日13时45分 | 桥梁损坏。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约24米。技术状况：五类。桥龄：34年）。 | 目前已围蔽施工。 | 2025年12月31日18时0分 |
| 54 | 云浮市 | 村道C304线罗定分界镇石角桥K0+193-K0+217 | 2023年10月20日11时43分 | 桥梁损坏。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约24米。技术状况：五类。桥龄：33年）。 | 目前已围蔽施工。 | 2025年12月31日18时0分 |
| 55 | 云浮市 | 村道C319线罗定分界镇石牌村万田坑口桥K0+770-K0+818 | 2023年10月20日12时45分 | 桥梁损坏。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约48米。技术状况：五类。桥龄：23年）。 | 目前已围蔽施工现场，并拆除旧桥。 | 2026年6月30日 18时0分 |
| 56 | 云浮市 | 村道C946线罗定罗镜镇河六桥K0+018-K0+036 | 2023年10月20日9时18分 | 桥梁损坏。现场无人员伤亡，无车辆滞留。（此桥长度：约18米。技术状况：五类。桥龄：33年）。 | 目前已围蔽施工。 | 2025年12月30日10时0分 |
| 57 | 云浮市 | 乡道X473线郁南桂圩镇罗顺社廓村涵洞K24+533-K24+538 | 2025年3月20日8时25分 | 涵洞左幅道路破损。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门在现场实施采取交通管制、设置提醒标识牌等措施。已开展拆除旧涵洞重建工作。 | 2025年12月20日9时0分 |