
水运工程云造价计价系统应用研究
项目采购内容

一、采购需求

本项目基于交通运输部水运建设工程概算预算编制规定和广东省的有关补充规定，研究水运工程云计价应用系统，在实现传统本地化（单机版）计价应用软件全部功能的基础上，支持多人在线协同作业，并自动生成造价文件编制、审核工作流，实现编审全流程造价管理的线上业务办理和业务数字自动采集，以及历史数据入库挖掘分析。具体要求如下：

	编号
	项目名称
	应用研究实现

功能
	描述

	1
	水运工程云造价计价系统应用研究项目
	仪表盘
	统计系统内所有水运工程送审项目和审核项目的总数量、总金额、重点分项数量、重点分项金额，实现造价数据总览管理。

	2
	
	项目造价申报与审核
	支持在线造价文件编制、审核，项目申报与审核，创建申报审批流，实现水运工程云上计价。

	3
	
	变化因素分析

功能
	引入造价变化因素分析，适应复杂业务场景，自动化输出符合规定或办法的造价报表、报告。

	4
	
	造价智库
	形成水运工程造价数据智慧库，供用户更新、使用智库信息，打破数据孤立，实现历史数据挖掘分析。


二、管理要求

（一）服务人员要求

如在项目实际执行过程中发生项目经理不能按采购文件要求胜任相关工作的，采购人有权要求更换项目经理，中标供应商需在两周内调整为符合采购文件要求且能胜任相关工作的项目经理并到位开展工作，否则采购人有权终止合同并报相关管理部门进行处理。

项目经理和开发实施的主要人员未经采购人同意不得调整；中标供应商如中途更换项目经理和主要技术人员，应征得采购人同意，否则采购人有权终止合同。

应提供以上人员相关证明资料复印件并加盖公章，并提供以上人员在本公司任职的有效外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等，事业法人的相关人员应提供该单位的相关证明）复印件。如需调整服务团队成员，应书面向采购人提出申请，说明申请理由，经采购人书面同意方可调整团队人员，调入人员的资历和从业经验不低于调出人员，否则视为违约行为，采购人有权终止服务合同。

（二）组织实施要求

为使项目按质、按量、按时及有序实施，建立完善、稳定的项目团队、内部组织管理方式及管理机构、协调机制、技术基础，支撑保障要求及其他相关要求。在机制保障方面，成立组织实施小组。在项目日常管理和条件保障方面，从行政组织、后勤保障和支撑条件各方面创造良好的服务环境，确保项目的顺利实施。

（三）进度要求

	序号
	工作内容
	里程碑
	阶段成果物
	工期（月）

	1
	项目启动
	签订项目合同，项目团队进驻。
	完成项目合同签订
	12个月

	2
	制定实施方案
	调研业务需求，完成各功能点开发的进度安排。
	计划进度表
	

	3
	软件升级服务
	完成软件升级及系统重构功能点。
	提交相关验收材料
	

	4
	项目验收
	组织开展相关验收工作。
	完成项目验收
	


（四）文档整理要求

项目启动后，按照国家项目档案管理的相关规定和广东省交通运输厅的要求，中标供应商在采购人指导下，制定项目档案计划。项目实施过程中，根据项目档案计划生成各类项目档案。项目实施完成后，中标供应商配合采购人开展项目档案的整理、制作和移交工作。项目竣工档案获得验收通过后，方可进行项目竣工验收。

（五）质量保证要求

为保证本项目能按时高质的顺利完成，规避项目风险或将风险降至最低，中标供应商应建立有效的系统应用研究工作机制，严格遵守执行，保证升级工作有效开展，同时保障系统稳定运行。中标供应商应安排定期回访工作，定期向采购人汇报工作，依照采购人要求，及时完善软件升级服务工作。

（六）服务响应要求
服务响应总体要求如下：
1.服务方式包括：电话服务、远程服务和现场服务等；

2.7d*8h（周一到周日）电话响应；

3.不影响系统运行的一般故障问题当即响应，48小时内解决；

4.影响系统重要功能正常运行及应用的紧急问题当即响应，12小时内解决；

5.对于影响系统瘫痪的特急问题当即响应，8小时内解决。

6.合同签订2个月内提交《进度计划表》，并按照经批复的《计划进度表》实施升级开发工作。

三、验收标准

在合同约定时间内，完成计价应用系统研发，实现4大应用功能，且经测试验证，并形成至少1个软著或1个专利。
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