附件1

2026年“五一”节假期全省普通公路灾损中断路段明细表

| 序号 | 地级 以上市 | 发生位置 | 中断发生时间 | 中断原因 | 抢通措施 | 预计恢复时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河源 | 村道CM22线东源叶谭儒步村陶口桥， K0+071-K0+076 | 2025年7月31日22:36 | 约6米长桥梁被冲毁，二类，20年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年6月1日 0时 |
| 2 | 河源 | 村道C843线龙川黄布新隆桥， K0+445-K0+475 | 2025年6月18日15:40 | 约25米长桥梁损坏，三类，27年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年9月30日 23时 |
| 3 | 梅州 | 乡道Y366线梅县白渡沙坪村白渡大桥， K0+330-K0+685 | 2024年6月17日16:40 | 约190米长桥梁损坏，五类，89年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年10月30日 17时 |
| 4 | 梅州 | 乡道Y113线大埔县青溪镇虎市村（K0+700-K0+720）段 | 2026年4月4日10:13 | 路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年4月30日 13时 |
| 5 | 梅州 | 乡道Y212线丰顺留隍镇田坫村水面桥， K0+050-K0+150 | 2024年7月26日13:00 | 约60米长桥梁损坏，五类，30年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年6月6日 14时 |
| 6 | 惠州 | 省道S254线博罗横河镇横河桥， K117+106 | 2025年4月18日10:45 | 约78米长桥梁损坏，三类，52年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年12月30日 17时 |
| 7 | 汕尾 | 乡道Y527线陆丰西南黄塘村（K1+219-K2+014）段 | 2025年9月20日16:00 | 路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年6月30日 16时 |
| 8 | 湛江 | 乡道Y756线雷州乌石岭下村拱涵， K1+476-K1+496 | 2025年10月10日18:40 | 涵洞坍塌。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年6月30日 19时 |
| 9 | 湛江 | 乡道Y932线吴川市长岐镇枕岭村二车岭桥，K2+600-K2+700 | 2025年7月23日16:07 | 约35米长桥梁损坏，三类，52年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年5月23日 16时 |
| 10 | 湛江 | 乡道Y224线徐闻锦和红星村石盘桥， K4+377-K4+405 | 2025年6月30日17:40 | 约28米长桥梁损坏，二类，57年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年6月30日 18时 |
| 11 | 茂名 | 村道C176线电白罗坑里平村麻竹根桥， K0+219 | 2025年10月13日11:32 | 约20米长桥梁损坏，三类，37年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年11月30日23时 |
| 12 | 茂名 | 村道CB49线电白那霍谢观村良田堡桥，K0+158 | 2025年6月25日17:36 | 约43米长桥梁损坏，一类，24年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年10月30日17时 |
| 13 | 茂名 | 村道C001线电白望夫田面村坭涌桥，K0+118 | 2025年6月25日11:06 | 约48米长桥梁损坏，三类，26年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年12月31日23时 |
| 14 | 茂名 | 村道CB54线电白那霍新塘村企石桥，K0+172 | 2025年6月19日21:25 | 约26米长桥梁损坏，三类，24年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年12月31日23时 |
| 15 | 茂名 | 县道X842线电白那霍镇水石村梅子琅桥，K4+699 | 2025年6月18日18:17 | 约34米长桥梁损坏，三类，26年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年10月31日18时 |
| 16 | 茂名 | 乡道Y344线电白那霍镇石龙村对面河桥，K0+926 | 2025年6月18日16:02 | 约53米长桥梁损坏，一类，5年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年12月31日23时 |
| 17 | 茂名 | 乡道Y343线电白那霍覃坑村垌头桥， K0+051 | 2025年6月18日15:54 | 约49米长桥梁损坏，四类，36年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年7月31日 23时 |
| 18 | 茂名 | 乡道Y011线信宜北界村（K2+770-K2+790）段 | 2025年5月18日18:27 | 路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年8月28日 18时 |
| 19 | 肇庆 | 村道CA49线四会迳口上坑村上坑桥， K0+905-K0+917 | 2025年8月6日7:10 | 约12米长桥梁损坏，二类，51年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年12月31日15时 |
| 20 | 肇庆 | 村道C993线德庆高良江南村罗金桥， K0+476 | 2025年6月16日12:20 | 约25米长桥梁损坏，二类，6年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2027年7月15日 15时 |
| 21 | 肇庆 | 村道C881线德庆高良山根村山根桥， K0+018 | 2025年6月15日12:02 | 约35米长桥梁损坏，二类，36年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2027年12月31日12时 |
| 22 | 肇庆 | 乡道Y814线封开南丰社区龙吟桥， K1+588-K1+620 | 2025年8月5日11:18 | 约32米长桥梁损坏，二类，56年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年8月30日 18时 |
| 23 | 肇庆 | 乡道Y780线封开南丰开明村开明桥， K0+000-K0+017 | 2025年8月3日10:56 | 约17米长桥梁损坏，二类，30年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年8月20日 18时 |
| 24 | 肇庆 | 村道C347线怀集中洲水下桥， K0+100-K0+180 | 2025年6月17日12:56 | 约75米长桥梁损坏，二类，27年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年7月20日 12时 |
| 25 | 肇庆 | 乡道Y905线怀集中州下蓝坑桥， K2+274-K2+286 | 2025年6月17日6:34 | 约12米长桥梁损坏，二类，40年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年12月24日10时 |
| 26 | 肇庆 | 乡道Y905线怀集中州坑州桥， K3+010-K3+022 | 2025年6月17日10:44 | 约10米长桥梁损坏，二类，40年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年12月23日11时 |
| 27 | 清远 | 村道C618线清新禾云南社村马安山桥， K0+740-K0+780 | 2025年8月4日12:40 | 约33米长桥梁损坏，五类，21年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年6月30日 12时 |
| 28 | 清远 | 乡道Y215线清新龙颈龙东村圆管涵， K5+300-K5+310 | 2025年6月16日15:50 | 涵洞坍塌。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年4月30日 0时 |
| 29 | 清远 | 村道CD39线清新龙颈石崇村龙新路圆管涵， K0+940-K0+980 | 2025年5月7日17:00 | 漫水桥石崇低水桥水深约50厘米。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年6月30日 12时 |
| 30 | 清远 | 乡道Y352线清新龙颈建星村建星桥， K0+443-K0+483 | 2025年5月7日1:00 | 约40米长桥梁损坏，二类，41年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年5月7日 9时 |
| 31 | 清远 | 乡道Y652线英德浛洸鱼水村盖板涵，K3+100-K3+105 | 2025年8月7日17:50 | 涵洞坍塌。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年6月30日 17时 |
| 32 | 清远 | 村道CF12线连州九陂四联村何屋桥， K1+090-K1+130 | 2025年7月2日17:10 | 约28米长桥梁损坏，五类，28年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年12月31日17时 |
| 33 | 清远 | 村道C176线连山壮族瑶族自治县小三江镇高明村（K0+050-K0+070）段 | 2024年8月16日14:30 | 路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年7月31日 23时 |
| 34 | 云浮 | 村道CB62线罗定附城街道丰盛村（K0+418-K0+458）段 | 2025年6月19日16:55 | 路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年6月30日 17时 |
| 35 | 云浮 | 村道CD40线罗定附城街道康任村（K1+161-K1+181）段 | 2025年6月15日17:40 | 路基塌方。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年6月30日 17时 |
| 36 | 云浮 | 村道C311线罗定市分界镇金河村金河口桥，K0+318-K0+342 | 2023年10月20日13:45 | 约24米长桥梁损坏，五类，34年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年6月30日 18时 |
| 37 | 云浮 | 村道C319线罗定市分界镇石牌村万田坑口桥，K0+770-K0+818 | 2023年10月20日12:45 | 约48米长桥梁损坏，五类，23年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年6月30日 18时 |
| 38 | 云浮 | 村道C304线罗定市分界镇金垌石角村石角桥，K0+193-K0+217 | 2023年10月20日11:43 | 约24米长桥梁损坏，五类，33年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年6月30日 18时 |
| 39 | 云浮 | 村道C946线罗定市罗镜镇新榕新西村委河六桥，K0+018-K0+036 | 2023年10月20日9:18 | 约18米长桥梁损坏，五类，33年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年5月30日 10时 |
| 40 | 云浮 | 村道C806线罗定市泗纶镇青桐村委青桐电站桥，K0+741-K0+771 | 2023年9月5日7:00 | 约30米长桥梁损坏，四类，24年桥龄。现场无人员伤亡，无车辆滞留。 | 当地交通运输和公路部门已在现场采取交通管制措施。 | 2026年6月30日 18时 |